****

**รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง**

**อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว**

**คำนำ**

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดจัดทํารายงานการปฏิบัติงานแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซอนของโครงการ เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทําใหการติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การนําแผนไปปฏิบัติจะตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อเปนการวัดผลการดําเนินงาน วาสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไมสําหรับใชเปนแนวทางใน การปรับปรุงแกไขการพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง งานบริหารนโยบายและแผน จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งใชเปน ขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหทองถิ่นมีการพัฒนาอยางแทจริง

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง

**รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)**

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการขุดลอกสระน้ำกลางหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 420,000  **(กันเงิน 2566)** | - | 420,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสารคุณสโมสร - ถนนทางหลวงชนบท บ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 | 365,000 | 365,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66  -  30 เม.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองยาง  หมู่ที่ 3 | 201,000  **(กันเงิน 2566)** | - | 201,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนัส คงเล็ก - บ้านนางประนอม ศรีพิศ และนางทองปลิว สำรวย บ้านหนองมะอึ หมู่ที่ 4 | 498,000 | 498,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66  -  31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช แสงสี  บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 | 206,800 | 206,800 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66  -  31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 6 | โครงการชยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ซอยร้านค้าชุมชน – ซอยบ้าน  นางสมมิตร เดชสุภา  บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 | 50,000 | 50,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66  -  30 เม.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนน  ดินลูกรัง สายสระน้ำประปา  คุ้มซับยายจันทร์ - บ้านนายสายัน  นะนิล บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 276,000 | 276,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66  -  31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนน  ดินลูกรัง สายถนนทางหลวงชนบท – คลองซิโก บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 148,000 | 148,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66  -  31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 | 324,700  **(กันเงิน 2566)** | - | 324,700 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายบ้านนายทึก  บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 | 138,000 | 138,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66  -  31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 9 | 324,700  **(กันเงิน 2566)** | - | 324,700 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านใต้ทับ  บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 | 200,000 | 200,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66  -  30 เม.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู่บ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 | 395,000  **(กันเงิน 2566)** | 0 | 395,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  สายเลียบคลองห้วยมะโหด เชื่อมถนนทางหลวงวัฒนานคร - แซร์ออ  บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 380,900  **(กันเงิน 2565)** | 0 | 380,900 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 15 | โครงการขุดสระน้ำประปา  บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 | 341,000  **(กันเงิน 2565)** | 0 | 341,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 16 | โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 | 328,000  **(กันเงิน 2565)** | 328,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์กลุ่มบ้านคลองยาง บ้านทับใหม่  หมู่ที่ 6 | 328,000  **(กันเงิน 2565)** | 328,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 | 299,000  **(กันเงิน 2564)** | 299,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรสายพื้นที่สาธารณะฝั่งตะวันออกเชื่อมถนนพื้นที่การเกษตรบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 312,000  **(กันเงิน 2564)** | 312,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 20 | โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง  ภายในหมู่บ้านและถนนการเกษตร  หมู่ที่ 1 - 9 | 246,000 | 246,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านโนนหมากเค็ง  หมู่ที่ 1 | 483,000  **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**  **(งบกลาง) 2565** | 483,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 | 493,000  **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**  **(งบกลาง) 2565** | 493,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHLT CONCRETE  สายบ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง ถึงบ้านช่องกล่ำ ตำบลหนองตะเคียนบอน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42001 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร บ้านซับใหญ่  หมู่ที่ 7 | 6,215,000  **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**  **2565** | 5,000,000 | 1,215,000 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42017 สายคุ้มบ้านบุ่งจอก - คุ้มประจันตคามน้อย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 | 2,542,000  **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**  **2566** | 2,535,000 | 7,000 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  บดอัดแน่น สายพื้นที่การเกษตร  บ้านหนองมะอึ หมู่ที่ 4 | 2,160,000  **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**  **(กันเงิน 2566)** | 0 | 2,160,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**

**6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าตำบลโนนหมากเค็ง | 18,700  **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**  **2566** | 18,700 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |

**โครงการที่ดำเนินการโดยใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายภายในหมู่บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 235,500 | 235,000 | 500 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนหมากเค็ง สายบ้าน  นายประสิทธิ ตาลศรี – บ้าน  นายวินัย ต่างสี บ้านโนนหมากเค็ง  หมู่ที่ 1 | 248,000 | 248,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านหนองเทา (หนองแก้วสา - สระน้ำสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 2) บ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 | 372,000 | 372,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองยาง  หมู่ที่ 3 | 165,000 | 165,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 5 | 216,000 | 216,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร  เพื่อการเกษตร ภายในหมู่  บ้านหนองมะอึ หมู่ที่ 4 | 490,000 | 490,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านทับใหม่  หมู่ที่ 6 | 296,000 | 296,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านซับใหญ่  หมู่ที่ 7 | 491,000 | 491,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านทับใหม่  หมู่ที่ 8 | 490,000 | 490,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านป่าใต้  หมู่ที่ 9 | 496,000 | 496,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 | 499,000 | 372,085.51 | 126,914.49 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 12 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  กลุ่มซับยายจันทร์ บ้านซับใหญ่  หมู่ที่ 7 | 499,000 | 455,105.80 | 43,894.20 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**งบเงินอุดหนุนกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 300,000 | 255,468.60 | 44,531.40 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 9 | 300,000 | 300,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่  อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย  ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 | 60,000 | 60,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพ  ตำบลโนนหมากเค็ง  (สร้างคน สร้างงาน สร้างความสุข) | 30,000 | 24,590 | 5,410 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการเมืองแห่งความสุข  ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | **🗸** | - | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566 | 130,000 | 127,395 | 2,605 | **🗸** |  |  | ม.ค. 66 | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา | 374,825  + 150,000 | 467,205 | 57,620 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 3 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 809,474  + 10,000 | 788,877.19 | 30,596.81 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |

**3.1 แผนงานการศึกษา**

**3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตำบลโนนหมากเค็ง | 50,000  + 70,000 | 111,660 | 8,340 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66  -  30 มิ.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการจัดงานแห่เทียน  จำนำพรรษา | 100,000 | 89,822 | 10,178 | **🗸** |  |  | ก.ค. 66 | กองการศึกษา |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

**4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" | 50,000 | 47,400 | 2,600 | **🗸** |  |  | 1 มิ.ย. 66  -  30 ส.ค. 66 | สำนักปลัด |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**5.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการประเทศไทย ไร้ขยะมูลฝอย  (นวัตกรรม น้ำหมัก 3 ป.) | 40,000 | 35,980 | 4,020 | **🗸** |  |  | 1 ธ.ค. 65  -  30 ก.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกัน  โรคพิษสุนัขบ้า | 100,000  + 85,560 | 176,085 | 9,475 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66  -  30 พ.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุม  โรคไข้เลือดออก | 50,000  + 129,000 | 175,518 | 3,482 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66  -  30 พ.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง | 65,000  - 45,560 | 19,440 | 0 |  |  | **🗸** | 1 ก.พ. 66  -  30 มี.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือโรคระบาดและโรคไม่ติดต่ออื่นๆ | 50,000  - 35,000 | 0 | 15,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข | 180,000 | 180,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ส.ค. 66  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | 100,000  + 130,000 | 97,384 | 132,616 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 180,000 | 177,100 | 2,900 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 40,000 | 3,961.00 | 36,039 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,859,880 | 7,225,900 | 633,980 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,054,240 | 2,959,200 | 95,040 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 144,000 | 114,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 6 | เงินสำรองจ่าย | 405,914  + 170,000 | 334,579 | 241,335 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**5.3 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 7 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 411,086 | 411,086 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ธ.ค. 65  -  30 ม.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 8 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30,000  - 30,000 | 0 | 0 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เงินสมทบตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  หรือพื้นที่ | 125,000 | 125,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**5.3 แผนงานงบกลาง**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**

**6.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและศึกษาดูงาน อบต.โนนหมากเค็ง | 200,000 | 0 | 200,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ | 60,000 | 0 | 60,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการจัดเวทีประชาคมใน  การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 495,000  **(กันเงิน 2566)** | 0 | 495,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66  -  30 ก.ย. 67 | กองคลัง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 5 | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 30,000 | 0 | 30,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | 30,000 | 16,820 | 13,180 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66  -  30 เม.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตตำบลโนนหมากเค็ง | 63,000 | 63,000 | 0 | **🗸** |  |  | ธ.ค. 65  -  ม.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลโนนหมากเค็ง | 63,000 | 63,000 | 0 | **🗸** |  |  | เม.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ  จิตอาสาภัยพิบัติ | 150,000 | 0 | 150,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |

**6.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,533,000  + 174,200 | 1,665,863 | 41,337 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) | 40,000 | 35,000 | 5,000 | **🗸** |  |  | ก.พ. 66 | กองการศึกษา |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) | 10,000 | 10,000 | 0 | **🗸** |  |  | ก.พ. 66 | กองการศึกษา |  |

**6.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 4 | อุดหนุนโครงการกีฬากลุ่มปางสีดา  ต้านยาเสพติด | 10,000 | 0 | 10,000 | **🗸** |  |  | มี.ค. 66 | กองการศึกษา |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 115,000 | 110,000 | 5,000 | **🗸** |  |  | ม.ค. 66 | กองการศึกษา |  |

**6.4 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานครและอุดหนุนการไฟฟ้า  ส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว | 250,000 | 212,485 | 128,515 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**6.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 15,000 | 15,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  จังหวัดสระแก้ว | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่  โครงการปลูกฝังเด็กไทย  ใส่ใจวินัยจราจร | 20,000 | 20,000.00 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | 20,000 | 20,000.00 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณี  สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ  งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว | 30,000 | 0 | 30,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 | 2,000 | 0 | 2,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม  พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี ประจำปี 2566 | 5,000 | 5,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 4 | อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม  พระชนมพรรษาพระบาทสเด็จ  พระปรเมนทรรามาธบดีศรีสินทร-  มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 | 25,000 | 7,000 | 18,000 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 5 | อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม  พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 และวันแม่แห่งชาติ | 5,000 | 5,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |

**6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 6 | อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย  วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว  ประจำปี 2566 | 4,500 | 4,500 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 7 | อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันกตัญญู อำเภอวัฒนานคร ประจำปี 2566 | 18,000 | 0 | 18,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร หมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ | 5,000 | 5,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 9 | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย  วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 10 | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย  วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 | 4,000 | 4,000 | 0 | **🗸** |  |  |  | กองการศึกษา |  |

**6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่**  **ตั้งไว้**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 11 | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช  ประจำปี 2565 | 2,000 | 2,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 12 | อุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2566 | 30,000 | 30,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 13 | อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน  วันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 | 2,000 | 0 | 2,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จ  พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์  ประจำปี 2566 | 2,500 | 0 | 2,500 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65  -  30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |
| **บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**  **ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว** | | | | | | |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ตั้งจ่าย**  **(โครงการ)** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้ว**  **(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ**  **ที่ตั้งจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค** | | | | | | | |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | 40 | 32 | 80.00 | 22,832,600 | 16,843,659.91 | 73.77 |
| **รวม** | | **40** | **32** | **80.00** | **22,832,600** | **16,843,659.91** | **73.77** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | | | | | | | |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | | 2 | 1 | 50.00 | 80,000 | 24,590 | 30.74 |
| **รวม** | | **2** | **1** | **50.00** | **80,000** | **24,590** | **30.74** |
| **๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ** | | | | | | | |
| ๓.1 แผนงานการศึกษา | | 3 | 3 | 100.00 | 1,474,299 | 1,383,477.19 | 93.84 |
| ๓.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | 2 | 2 | 100.00 | 220,000 | 201,482 | 91.58 |
| **รวม** | | **5** | **5** | **100.00** | **1,694,299** | **1,584,959.19** | **93.55** |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | |
| ๔.1 แผนงานการเกษตร | | 1 | 1 | 100.00 | 50,000 | 47,400 | 94.80 |
| **รวม** | | **1** | **1** | **100.00** | **50,000** | **47,400** | **94.80** |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ตั้งจ่าย**  **(โครงการ)** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้ว**  **(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ**  **ที่ตั้งจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด** |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต** | | | | | | | |
| ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข | 6 | | 5 | 83.33 | 619,000 | 587,023 | 94.83 |
| 5.2 แผนสังคมสงเคราะห์ | 1 | | 1 | 100.00 | 230,000 | 97,384 | 42.34 |
| 5.3 แผนงานงบกลาง | 10 | | 8 | 80.00 | 12,410,120 | 11,350,826 | 91.46 |
| **รวม** | **17** | | **14** | **82.35** | **13,259,120** | **12,035,233** | **90.77** |
| **๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ** | | | | | | | |
| ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | | 6 | 1 | 16.67 | 865,000 | 16,820 | 1.94 |
| ๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | 4 | 3 | 75.00 | 294,700 | 144,700 | 49.10 |
| ๖.๓ แผนงานการศึกษา | | 5 | 4 | 80.00 | 1,882,200 | 1,820,863 | 96.74 |
| ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน | | 1 | 1 | 100.00 | 250,000 | 212,485.95 | 84.99 |
| 6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุนชน | | 5 | 5 | 100.00 | 155,000 | 55,000 | 35.48 |
| 6.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ | | 14 | 9 | 64.29 | 140,000 | 40,500 | 28.93 |
| **รวม** | | **35** | **23** | **65.71** | **3,586,900** | **2,290,368.95** | **63.85** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **100** | **76** | **76.00** | **41,502,919** | **32,826,211.05** | **79.09** |

**ตารางเปรียบเทียบบัญชีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 ที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | | **จำนวนงบประมาณ** | | |
| **ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(โครงการ)** | **ตามข้อบัญญัติ**  **งบประมาณ**  **ประจำปี 2566**  **(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ** | **ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(บาท)** | **ตามข้อบัญญัติ**  **งบประมาณ**  **ประจำปี 2566**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ** |
| 1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค | 112 | 40 | 35.71 | 175,027,600 | 22,832,600 | 13.05 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 2 | 20.00 | 1,715,000 | 80,000 | 4.66 |
| ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 24 | 5 | 20.83 | 4,260,000 | 1,694,299 | 39.77 |
| ๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 14 | 1 | 7.14 | 690,000 | 50,000 | 7.25 |
| ๕. การพัฒนาด้านส่งเสริม  คุณภาพชีวิต | 28 | 17 | 60.71 | 19,399,000 | 13,259,120 | 68.35 |
| ๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 64 | 35 | 54.69 | 10,643,200 | 3,586,900 | 33.70 |
| **รวม** | **252** | **100** | **39.68** | **211,734,800** | **41,502,919** | **19.60** |

จากตารางพบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 252 โครงการ นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อย 39.68 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 211,734,800 บาท นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 41,502,919 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.60 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

**ภาพรวมผลการดำเนินงาน**  
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

3. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ

5. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

**ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตนเอง

2. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมอย่างพอประมาณ

3. สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามารถจัดสรรงบประมาณ และนำมาปฏิบัติงาน ตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน

4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบายในการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระยะต่อไป