****

**รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง**

**อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว**

**คำนำ**

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดจัดทํารายงานการปฏิบัติงานแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซอนของโครงการ เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทําใหการติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การนําแผนไปปฏิบัติจะตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อเปนการวัดผลการดําเนินงาน วาสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไมสําหรับใชเปนแนวทางใน การปรับปรุงแกไขการพัฒนาในอนาคต

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง งานบริหารนโยบายและแผน จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งใชเปน ขอมูลในการวิเคราะหตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหทองถิ่นมีการพัฒนาอยางแทจริง

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

 องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง

**รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)**

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการขุดลอกสระน้ำกลางหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 420,000**(กันเงิน 2566)** | - | 420,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสารคุณสโมสร - ถนนทางหลวงชนบท บ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 | 365,000 | 365,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66-30 เม.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 | 201,000**(กันเงิน 2566)** | - | 201,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนัส คงเล็ก - บ้านนางประนอม ศรีพิศ และนางทองปลิว สำรวย บ้านหนองมะอึ หมู่ที่ 4 | 498,000 | 498,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66-31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช แสงสี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 | 206,800 | 206,800 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66-31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 6 | โครงการชยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ซอยร้านค้าชุมชน – ซอยบ้านนางสมมิตร เดชสุภาบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 | 50,000 | 50,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66-30 เม.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรัง สายสระน้ำประปา คุ้มซับยายจันทร์ - บ้านนายสายัน นะนิล บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 276,000 | 276,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66-31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรัง สายถนนทางหลวงชนบท – คลองซิโก บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 148,000 | 148,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66-31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 | 324,700**(กันเงิน 2566)** | - | 324,700 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทึก บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 | 138,000 | 138,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66-31 พ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 9 | 324,700**(กันเงิน 2566)** | - | 324,700 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านใต้ทับ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 | 200,000 | 200,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66-30 เม.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 | 395,000**(กันเงิน 2566)** | 0 | 395,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองห้วยมะโหด เชื่อมถนนทางหลวงวัฒนานคร - แซร์ออ บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 380,900**(กันเงิน 2565)** | 0 | 380,900 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 15 | โครงการขุดสระน้ำประปา บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 | 341,000**(กันเงิน 2565)** | 0 | 341,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 16 | โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 | 328,000**(กันเงิน 2565)** | 328,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์กลุ่มบ้านคลองยาง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 | 328,000**(กันเงิน 2565)** | 328,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 | 299,000**(กันเงิน 2564)** | 299,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรสายพื้นที่สาธารณะฝั่งตะวันออกเชื่อมถนนพื้นที่การเกษตรบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 312,000**(กันเงิน 2564)** | 312,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 20 | โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนการเกษตร หมู่ที่ 1 - 9 | 246,000 | 246,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 483,000**เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ****(งบกลาง) 2565** | 483,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 | 493,000**เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ****(งบกลาง) 2565** | 493,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHLT CONCRETE สายบ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง ถึงบ้านช่องกล่ำ ตำบลหนองตะเคียนบอน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42001 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 6,215,000**เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ****2565** | 5,000,000 | 1,215,000 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.42017 สายคุ้มบ้านบุ่งจอก - คุ้มประจันตคามน้อย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 | 2,542,000**เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ****2566** | 2,535,000 | 7,000 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายพื้นที่การเกษตรบ้านหนองมะอึ หมู่ที่ 4 | 2,160,000**เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ****(กันเงิน 2566)** | 0 | 2,160,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |

 **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**

 **6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าตำบลโนนหมากเค็ง | 18,700**เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ****2566** | 18,700 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองช่าง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |

**โครงการที่ดำเนินการโดยใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายภายในหมู่บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 235,500 | 235,000 | 500 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนหมากเค็ง สายบ้านนายประสิทธิ ตาลศรี – บ้านนายวินัย ต่างสี บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 | 248,000 | 248,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านหนองเทา (หนองแก้วสา - สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2) บ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 | 372,000 | 372,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองยางหมู่ที่ 3 | 165,000 | 165,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองหว้าหมู่ที่ 5 | 216,000 | 216,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้านหนองมะอึ หมู่ที่ 4 | 490,000 | 490,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 | 296,000 | 296,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 491,000 | 491,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 | 490,000 | 490,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 9 | 496,000 | 496,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 | 499,000 | 372,085.51 | 126,914.49 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 12 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล กลุ่มซับยายจันทร์ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 499,000 | 455,105.80 | 43,894.20 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

**งบเงินอุดหนุนกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 7 | 300,000 | 255,468.60 | 44,531.40 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 9 | 300,000 | 300,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  | 60,000 | 60,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลโนนหมากเค็ง(สร้างคน สร้างงาน สร้างความสุข) | 30,000 | 24,590 | 5,410 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | **🗸** | - | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 | 130,000 | 127,395 | 2,605 | **🗸** |  |  | ม.ค. 66 | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 374,825+ 150,000 | 467,205 | 57,620 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 3 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  | 809,474+ 10,000 | 788,877.19 | 30,596.81 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |

**3.1 แผนงานการศึกษา**

**3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโนนหมากเค็ง | 50,000+ 70,000 | 111,660 | 8,340 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66-30 มิ.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา | 100,000 | 89,822 | 10,178 | **🗸** |  |  | ก.ค. 66 | กองการศึกษา |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

**4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" | 50,000 | 47,400 | 2,600 | **🗸** |  |  | 1 มิ.ย. 66-30 ส.ค. 66 | สำนักปลัด |  |

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **5.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการประเทศไทย ไร้ขยะมูลฝอย(นวัตกรรม น้ำหมัก 3 ป.) | 40,000 | 35,980 | 4,020 | **🗸** |  |  | 1 ธ.ค. 65-30 ก.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 100,000 + 85,560 | 176,085 | 9,475 | **🗸** |  |  | 1 เม.ย. 66-30 พ.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000 + 129,000 | 175,518 | 3,482 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66-30 พ.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง | 65,000- 45,560 | 19,440 | 0 |  |  | **🗸** | 1 ก.พ. 66-30 มี.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือโรคระบาดและโรคไม่ติดต่ออื่นๆ | 50,000 - 35,000 | 0 | 15,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000 | 180,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ส.ค. 66-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | 100,000 + 130,000 | 97,384 | 132,616 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 180,000 | 177,100 | 2,900 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 40,000 | 3,961.00 | 36,039 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,859,880 | 7,225,900 | 633,980 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,054,240 | 2,959,200 | 95,040 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 144,000 | 114,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 6 | เงินสำรองจ่าย | 405,914+ 170,000 | 334,579 | 241,335 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**5.3 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 7 | รายจ่ายตามข้อผูกพันเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 411,086 | 411,086 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ธ.ค. 65-30 ม.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 8 | รายจ่ายตามข้อผูกพันค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | รายจ่ายตามข้อผูกพันเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30,000- 30,000 | 0 | 0 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | รายจ่ายตามข้อผูกพันเงินสมทบตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 125,000 | 125,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**5.3 แผนงานงบกลาง**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**

 **6.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและศึกษาดูงาน อบต.โนนหมากเค็ง | 200,000 | 0 | 200,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ | 60,000 | 0 | 60,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการจัดเวทีประชาคมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 495,000**(กันเงิน 2566)** | 0 | 495,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67  | กองคลัง | กันเงินเบิกจ่ายข้ามปี |
| 5 | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 30,000 | 0 | 30,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | 30,000 | 16,820 | 13,180 | **🗸** |  |  | 1 มี.ค. 66-30 เม.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตตำบลโนนหมากเค็ง | 63,000 | 63,000 | 0 | **🗸** |  |  | ธ.ค. 65-ม.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลโนนหมากเค็ง | 63,000 | 63,000 | 0 | **🗸** |  |  | เม.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 150,000 | 0 | 150,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |

**6.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,533,000+ 174,200 | 1,665,863 | 41,337 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ)  | 40,000 | 35,000 | 5,000 | **🗸** |  |  | ก.พ. 66 | กองการศึกษา |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)  | 10,000 | 10,000 | 0 | **🗸** |  |  | ก.พ. 66 | กองการศึกษา |  |

**6.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 4 | อุดหนุนโครงการกีฬากลุ่มปางสีดาต้านยาเสพติด | 10,000 | 0 | 10,000 | **🗸** |  |  | มี.ค. 66 | กองการศึกษา |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 115,000 | 110,000 | 5,000 | **🗸** |  |  | ม.ค. 66 | กองการศึกษา |  |

**6.4 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานครและอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว | 250,000 | 212,485 | 128,515 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |

 **6.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 15,000 | 15,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร | 20,000 | 20,000.00 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | 20,000 | 20,000.00 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |

 **6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว | 30,000 | 0 | 30,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 | 2,000 | 0 | 2,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 | 5,000 | 5,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 4 | อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสเด็จพระปรเมนทรรามาธบดีศรีสินทร-มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 | 25,000 | 7,000 | 18,000 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 5 | อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 และวันแม่แห่งชาติ | 5,000 | 5,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |

 **6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 6 | อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 | 4,500 | 4,500 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 7 | อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันกตัญญู อำเภอวัฒนานคร ประจำปี 2566 | 18,000 | 0 | 18,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร หมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ | 5,000 | 5,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 9 | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 10 | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 | 4,000 | 4,000 | 0 | **🗸** |  |  |  | กองการศึกษา |  |

 **6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่****ตั้งไว้** **(บาท)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **คงเหลือ****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 11 | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 | 2,000 | 2,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 12 | อุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 | 30,000 | 30,000 | 0 | **🗸** |  |  | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา |  |
| 13 | อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 | 2,000 | 0 | 2,000 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี 2566 | 2,500 | 0 | 2,500 |  |  | **🗸** | 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  **บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**  **ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ตั้งจ่าย****(โครงการ)** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการแล้ว****(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ****ที่ตั้งจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย****(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค** |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 40 | 32 | 80.00 | 22,832,600 | 16,843,659.91 | 73.77 |
| **รวม** | **40** | **32** | **80.00** | **22,832,600** | **16,843,659.91** | **73.77** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 2 | 1 | 50.00 | 80,000 | 24,590 | 30.74 |
| **รวม** | **2** | **1** | **50.00** | **80,000** | **24,590** | **30.74** |
| **๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ** |
| ๓.1 แผนงานการศึกษา | 3 | 3 | 100.00 | 1,474,299 | 1,383,477.19 | 93.84 |
| ๓.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 2 | 100.00 | 220,000 | 201,482 | 91.58 |
| **รวม** | **5** | **5** | **100.00** | **1,694,299** | **1,584,959.19** | **93.55** |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** |
| ๔.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1 | 100.00 | 50,000 | 47,400 | 94.80 |
| **รวม** | **1** | **1** | **100.00** | **50,000** | **47,400** | **94.80** |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่ตั้งจ่าย****(โครงการ)** | **จำนวนโครงการ****ที่ดำเนินการแล้ว****(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ****ที่ตั้งจ่าย****(บาท)** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย****(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด** |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |
| ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข | 6 | 5 | 83.33 | 619,000 | 587,023 | 94.83 |
| 5.2 แผนสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1 | 100.00 | 230,000 | 97,384 | 42.34 |
| 5.3 แผนงานงบกลาง | 10 | 8 | 80.00 | 12,410,120 | 11,350,826 | 91.46 |
| **รวม** | **17** | **14** | **82.35** | **13,259,120** | **12,035,233** | **90.77** |
| **๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ** |
| ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 1 | 16.67 | 865,000 | 16,820 | 1.94 |
| ๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 3 | 75.00 | 294,700 | 144,700 | 49.10 |
| ๖.๓ แผนงานการศึกษา | 5 | 4 | 80.00 | 1,882,200 | 1,820,863 | 96.74 |
| ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1 | 100.00 | 250,000 | 212,485.95 | 84.99 |
| 6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุนชน | 5 | 5 | 100.00 | 155,000 | 55,000 | 35.48 |
| 6.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 14 | 9 | 64.29 | 140,000 | 40,500 | 28.93 |
| **รวม** | **35** | **23** | **65.71** | **3,586,900** | **2,290,368.95** | **63.85** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **100** | **76** | **76.00** | **41,502,919** | **32,826,211.05** | **79.09** |

**ตารางเปรียบเทียบบัญชีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 ที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** |
| **ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น****(โครงการ)** | **ตามข้อบัญญัติ****งบประมาณ****ประจำปี 2566****(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ** | **ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น****(บาท)** | **ตามข้อบัญญัติ****งบประมาณ****ประจำปี 2566****(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ** |
| 1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค | 112 | 40 | 35.71 | 175,027,600 | 22,832,600 | 13.05 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 2 | 20.00 | 1,715,000 | 80,000 | 4.66 |
| ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 24 | 5 | 20.83 | 4,260,000 | 1,694,299 | 39.77 |
| ๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 14 | 1 | 7.14 | 690,000 | 50,000 | 7.25 |
| ๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 28 | 17 | 60.71 | 19,399,000 | 13,259,120 | 68.35 |
| ๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 64 | 35 | 54.69 | 10,643,200 | 3,586,900 | 33.70 |
| **รวม** | **252** | **100** | **39.68** | **211,734,800** | **41,502,919** | **19.60** |

 จากตารางพบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 252 โครงการ นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อย 39.68 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

 งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 211,734,800 บาท นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 41,502,919 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.60 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

**ภาพรวมผลการดำเนินงาน**
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

 1. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

 3. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

 4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ

 5. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

**ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตนเอง

 2. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมอย่างพอประมาณ

 3. สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามารถจัดสรรงบประมาณ และนำมาปฏิบัติงาน ตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน

 4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบายในการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 5. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระยะต่อไป